Claude × 業務日報 社内導入提案

〜 タスク整理から始める社内AI活用PoC 〜

2026年4月30日

提案者: 鳥越 昂平

マルキングループ

# 1. エグゼクティブサマリー

社員のタスク整理・思考整理を支援するAIツールとしてClaudeを社内導入し、その対話の副産物として業務日報を生成する仕組みを提案します。

既存の業務日報運用は「自分から能動的に書く」前提のため普及していません。本提案は、AIとの対話を通じて思考整理する過程の副産物として日報の素材が生まれる構造に転換することで、心理的負担なく日々の業務記録を蓄積できる仕組みを目指します。

| 対象規模 | 社員6名(提案者+対象3名+上司+社長(読み手)) |
| --- | --- |
| 実施期間 | 1ヶ月 |
| 初期投資 | Claude Team契約 月額×5枠(提案者は個人Max契約を流用) + 既存Google Workspace活用 |
| 期待効果 | 既存日報の普及課題解消・業務効率化・社内AIガバナンス整備の実例化 |
| 失敗時リスク | 限定的(Team契約は月単位解約可、運用ルール整備の実績は残る) |

将来的な全社展開およびSalesforce連携を見据え、PoC段階から段階的拡張に向けた設計を行います。

# 2. 背景・問題意識

## 2-1. 既存日報運用の課題

既存の業務日報は「自分から能動的に書く」運用となっており、現状では十分に普及していません。原因は単なる意識の問題ではなく、能動的な文章化作業そのものが負担となり継続が難しいという構造的な問題と考えています。

単に「書きやすいフォーマット」を用意するだけでは解決しません。文章化を求める設計そのものを変える必要があります。

## 2-2. 社内AI導入の機運

社内ではAI導入の方針が経営層から打ち出されており、社長自身もClaudeの利用経験を有しています。本提案は、この機運を活用し、抽象論ではなく具体的な業務改善の実例として位置づけるものです。

## 2-3. 個人運用での実証

提案者は個人レベルで Claude × Obsidian による思考整理運用を継続中であり、業務上の判断・整理に有効な手応えを得ています。この個人運用での知見を社内展開に活かすことで、PoC開始時点から運用上の留意点を踏まえた設計が可能です。

# 3. 提案内容

## 3-1. 「書く日報」から「対話する日報」への転換

本提案の核心は、日報の生成手段を「書く」ではなく「対話する」に変えることにあります。

社員はClaudeをAI壁打ち相手として日々の業務相談・思考整理に利用します。その対話ログから、日報として必要な要素をClaude側が要約・抽出します。社員にとっては「日報を書く」のではなく、「Claudeと話していたら日報の素材ができていた」という体験に変わります。

能動的な文章化のハードルを下げ、副産物として業務記録が自然に蓄積される構造を狙います。

## 3-2. 3層出力モデル

1つの対話ログから、層別に異なる出力を生成します。

| 層 | 内容 | 共有範囲 |
| --- | --- | --- |
| 自分用 raw ログ | 思考整理の生データ・本音・モヤモヤ | 本人のみ |
| 上司向け日報 | 整形・本人承認済みの業務報告 | 上司+本人 |
| 経営層向け ダイジェスト | 集約・抽象化された傾向情報・判断必要事項 | 経営層 |

重要な設計として、「自分レビューゲート」を必ず挟みます。本人の承認なしに上層へ自動送信されない構造により、自己検閲によるrawログの本音性喪失を防ぎます。生のログには本音やモヤモヤなど整理されていない思考が残るため、ここを共有対象にすると萎縮が起き、結果として既存日報と同じ「形式だけの記録」に陥ります。

# 4. PoC設計

## 4-1. 規模・期間

- 規模: 6名体制(Claude Team契約5枠+提案者個人Max契約)

- 期間: 1ヶ月(短期集中での仮説検証を主眼)

提案者は既に個人でClaude Max契約を保有しているため、Team枠は他5名分のみ手配する想定です。

## 4-2. 役割別6名構成(対象選定済み)

単純な横並びではなく、3層出力モデル(自分→上司→経営層)に対応する役割分担で6名を構成します。これにより、利用者側・レビュー側・経営層読み手の3視点を1ヶ月の中で同時検証できます。

| # | 枠 | 役割・検証ポイント |
| --- | --- | --- |
| 1 | 提案者(鳥越)/個人Max | 制度設計・運営・ノウハウ展開 |
| 2 | 社長 | 経営層読み手・最終承認層の体験検証 |
| 3 | 提案者の上司(社長との中間層) | 中間レビュー・2層モデル「上司」体験 |
| 4 | タスク整理を要する社員 | 困りごとへの効果実感(主たる仮説検証) |
| 5 | 営業/取引先対応系社員 | マスキング運用の負担実態(高頻度利用層) |
| 6 | 現場管理系社員 | 建設業特有の現場業務における利用検証 |

## 4-3. 評価方法

評価は数値KPIではなく、各個人への直接聞き取りを基本とします。1ヶ月という短期かつサンプル数が限定的な条件では、定量指標よりも当事者の生の声から得られる定性情報の方が、全社展開判断において価値が高いと考えます。

聞き取り項目(目安):

- 使ってみての効果実感(タスク整理・思考整理に役立ったか)

- マスキング運用の負担感(続けられそうか)

- 困った場面・うまくいかなかった場面

- 業務にどの程度組み込めたか

- 全社展開された場合の懸念・期待

補助指標として、利用ログ件数・インシデント報告件数も参考データとして記録します。

## 4-4. 評価サイクル(1ヶ月)

- 第1週: キックオフ・ガイドライン展開・初期運用開始

- 第2週: 本格運用、週次グループ振り返り(30〜60分)

- 第3週: 中間聞き取り、運用改善

- 第4週: 個別聞き取り・総括・全社展開判断材料の作成

# 5. データガバナンス対応

## 5-1. 利用形態とデータの取り扱い

Claude Team契約では、入力されたデータがAIモデルの学習に使用されない契約となっています。ただし、データ自体はAnthropic社のサーバ(米国)に送信されるため、入力する情報の管理ルールを別途定める必要があります。

本PoCでは、まず「学習されない契約」+「入力前の社員側マスキング」の二段構えで運用します。技術的な完全性を求めるのではなく、実務に乗る運用ルールを優先します。

## 5-2. 入力管理ルール(PoC暫定版)

| 区分 | 例 | 扱い |
| --- | --- | --- |
| 入力NG | 個人実名・連絡先、健康情報、人事評価情報 | 絶対に入力しない |
| 仮名化推奨 | 個人事業主名、法人の担当者個人名 | コード化(担当A/B/C等) |
| 抽象化推奨 | 価格・契約金額の具体数値 | 「N百万円」「利益率X%」等 |
| 入力OK | 業務状況・課題・気づき、法人名 | そのまま入力可 |

補足として、法人名そのものは個人情報保護法の対象外であり、原則として入力許容としています。コード化を全方位に行うとマスキング作業の負担が過剰になり、運用が継続しません。守るべき情報を「個人名」「個人連絡先」「機密金額」「健康・評価情報」に絞ることで、現実的に回せる運用にしています。

## 5-3. 業界標準ガイドラインへの準拠

社内ガイドライン整備にあたっては、ゼロからの作成ではなく、以下の公開資料を雛形として活用します。

- 経済産業省・総務省「AI事業者ガイドライン」第1.1版(2025年3月)

- 日本ディープラーニング協会(JDLA)「生成AIの利用ガイドライン」第1.1版

- 東京商工会議所「中小企業のための生成AI活用入門ガイド」

特にJDLAの雛形はWord形式で配布されており、中小企業での社内ルール策定の事実上の標準として活用されています。これらをベースにマルキン仕様にカスタムすることで、初版を半日〜1日で作成可能です。

## 5-4. インシデント対応方針

「マスキング失敗の報告に対し罰則を科さない」運用ルールを明示します。報告抑制が起きると、見えないリスクが組織内に蓄積していきます。

PoCの目的の1つは「マスキング運用が現実に回るか」を学ぶことであり、失敗事例こそ最も価値の高い学習データとなります。報告を歓迎する文化を最優先で整備します。

# 6. 段階的拡張ロードマップ

PoCの結果を踏まえ、段階的に運用範囲を拡張する計画とします。本筋は「Claude Team × Salesforce連携」で完結する前提で設計し、Vertex AI等の追加インフラ投資はサブプランとして位置づけます。

| Phase | 期間 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0〜1ヶ月 | PoC実施(Claude Team 5枠+提案者Max+Google Drive活用) |
| 2 | 1〜6ヶ月 | 社内展開拡大、Skillによる運用標準化、Salesforce連携導入 |
| 3 | 6ヶ月以降 | Claude Team×Salesforce連携の本格運用・全社展開 |
| S(サブ) | 必要時 | Vertex AI移行(ガバナンス強化が必要となった場合の選択肢) |

## 6-1. 重要な技術用語の補足

提案書中で使用するAI関連用語の概要です。

| 用語 | 概要 |
| --- | --- |
| Skill | Claudeに特定の作業手順を覚えさせる仕組み。日報保存・マスキング処理などの定型処理を自動化できる。 |
| MCP (Model Context Protocol) | ClaudeなどのAIから社内システム(Salesforce等)を参照するための業界標準的な仕組み。返却データのフィルタリング層を挟める。 |
| Cowork mode | ClaudeデスクトップアプリのAI支援モード。ファイル操作や定型処理の自動化に対応。 |
| Vertex AI | Google Cloud上でClaudeを利用できるサービス。データ処理を日本リージョン内で完結させられる。本提案ではサブプラン位置づけ。 |

## 6-2. 本筋:Claude Team × Salesforce連携(Phase 2)

マルキンが導入済みのSalesforceをMCP経由でClaudeから参照できるようになると、取引先・担当者・過去対応履歴を踏まえた相談が可能となります。

建設業特有の「過去のやりとりを踏まえた判断」が要求されるケース(値引き交渉、トラブル対応、契約条件調整など)に対する有効な解となりうる施策です。

マスキング観点でも、Salesforce連携時にMCP側で「個人連絡先や担当者個人名を除去して返却する」フィルタ層を挟むことで、社員の手作業に依存しない自動マスキングが実現できます。これによりClaude Team契約の枠内で実用上のデータガバナンスは十分確保可能と考えます。

ただし活用にはSalesforce側のデータ品質維持が前提となります。Phase 2開始前にデータ品質チェックを実施し、不十分であれば手動マスタ運用を継続する判断とします。

## 6-3. サブプラン:Vertex AI移行

Claude Team×Salesforce連携で実用上のガバナンスは確保可能と考えますが、将来的に「越境データ移転の説明責任を更に軽減したい」「経営層・取引先からデータ国内処理を求められる」等の要請が生じた場合に備え、Vertex AI移行を選択肢として残します。

Vertex AI利用時はデータ処理が日本国内(東京リージョン)で完結する一方、自社ユーザーインターフェースを別途整備する必要があり、開発コスト・運用負荷が増大します。本提案では、Marukinの規模・利用形態において必要性が顕在化した時点で検討する位置づけとします。

# 7. 投資・期待効果

## 7-1. 直接コスト

- Claude Team契約 月額 × 5枠 × 1ヶ月(提案者は個人Max契約を流用)

- ガイドライン整備工数(提案者主導、半日〜1日)

- 週次振り返り運営・聞き取り工数(週2〜3時間程度)

## 7-2. 既存資産の活用

- Google Workspace(全社員アカウント・共有ドライブ・Sheets等)

- 提案者個人による先行運用ノウハウ

- 社内AI導入機運(経営層・社長レベル)

## 7-3. 期待効果

| 分類 | 効果 |
| --- | --- |
| 直接効果 | 対象社員のタスク整理・業務効率化、能動的文章化負担の軽減 |
| 副次効果 | 業務状況の可視化、属人化の解消、上司による状況把握の質向上 |
| 戦略効果 | 社内AI導入の実例化、ガバナンス整備の足場、経営層向けレポーティング基盤 |

## 7-4. 失敗時のリスク

PoC失敗時のリスクは限定的です。Claude Team契約は月単位で解約可能であり、追加開発投資は発生しません。構築する各種運用ルール・ガイドラインは、PoC失敗の場合でも社内AIリテラシ整備の実績として残ります。

# 8. リスクと対応

| リスク | 対応 |
| --- | --- |
| データ漏洩(マスキング失敗) | 入力管理ルール+怒らない報告文化+週次レビューで多層防御 |
| 利用者がAI依存になる | 聞き取りで「Claudeなしでもできる範囲」を確認項目化 |
| Salesforceデータ品質不足 | Phase 2前にデータ品質チェック実施。不十分なら手動マスタ運用継続 |
| Gemini for Workspaceとの兼ね合い | ClaudeとGeminiは併用前提。用途に応じて使い分け |
| 過剰期待・幻滅 | 「判断の代替」ではなく「判断材料の整理・抜け漏れチェック」と用途を明示 |
| 対象社員のリテラシ差 | Skillによる動作標準化、対象社員ごとに伴走サポート |
| 1ヶ月の短期検証で結論が早急 | 聞き取りベースで定性情報を厚く取得、必要なら期間延長を別途協議 |

# 9. 次アクション

ご承認いただけた場合、以下の順序で進めます。

- JDLA雛形ベースのマルキン版ガイドライン初版作成(半日)

- PoC対象者の選定と打診(2週間)

- 共有ドライブ「Claude PoC」のフォルダ構成と権限設計

- Salesforceデータ品質の初期チェック

- Claude Team契約の手配

- PoC開始日の確定とキックオフ説明会の開催

# 10. 参考資料

- 経済産業省・総務省「AI事業者ガイドライン」第1.1版(2025年3月)

- 日本ディープラーニング協会「生成AIの利用ガイドライン」第1.1版

- 東京商工会議所「中小企業のための生成AI活用入門ガイド」

提案者: 鳥越 昂平

k.torigoe@marukin-group.com